附件2
中国结算新一代开放式基金登记结算系统

通关测试方案
一、测试概述

（一）测试目的

为验证新一代开放式基金登记结算系统单轨切换后（以下简称三代TA系统）与各参与机构系统（包括销售机构代销系统、管理人直销系统、管理人分TA系统、香港互认基金内地总代理人分TA系统以及参与机构的其他相关系统）间数据交互的准确性、有效性，确保业务处理逻辑符合本公司业务指南和技术指引相关规定，下发的数据文件符合本公司《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议》和《中国结算开放式基金登记结算系统管理人数据接口规范》相关要求，保障三代TA系统切换后首日业务运营工作顺利完成，中国结算计划于11月8日开展三代TA系统通关测试。

测试完成后，请各参与机构按计划恢复系统，确保下一工作日生产系统的正常运行。

（二）参测机构

1.上海证券交易所
2.深圳证券交易所
3.中国结算总部、上海分公司、深圳分公司

4.深证通公司

5.中国结算TA系统销售机构
6.中国结算TA系统管理人

7中国结算TA系统香港互认基金内地总代理人
8.场内证券公司等市场参与机构
二、测试内容
此次通关测试将以11月7日（T日）日终TA系统交易申请批次处理前的生产系统业务状态和数据作为本次测试的系统初始状态和数据，同时将11月8日、11月9日设定为交易日，请各参测机构同步做好测试环境准备工作，测试内容主要为模拟三代TA系统切换正常情况下T日日终至T+1日日终系统运作（涉及全部管理人、总代理人、销售机构）。11月7日日终，中国结算将在测试环境中通过三代TA系统处理当日生产环境中发生的全部业务，相关交易待确认、账户通知、净值等数据将于11月8日早上下发，11月8日间完成与管理人、总代理人、销售机构后续各批次的文件收发和相关业务处理。

三、测试时间安排
本次测试时间为2025年11月8日（星期六）9:00至14:00（场内交易时间请遵循场内安排），详细时间安排如下：

（一）TA系统将于11月8日11:30前通过全网测试环境开放式基金通讯软件接收管理人确认批次文件，涉及提前确认的管理人需在10:30前将确认文件发送至TA系统（如管理人未及时发送数据文件则无法对交易进行干预处理）。

（二）确认阶段结束后，各销售机构及管理人、总代理人需等待接收中国结算TA系统下发的回报批次文件。参测机构完成涉及的全部测试后，应向我司发送相关测试报告，待我司反馈无误后测试结束。

（三）TA系统与各市场参测机构交互文件时点约定如下:

	时间
	TA系统
	销售机构
	管理人
	总代理人

	09:30前（待确认批次）
	三代TA系统向管理人下发11月7日待确认批次文件，向总代理人下发11月7日账户资料通知、非居民涉税信息和反洗钱信息文件。
	
	接收并处理三代TA生成的11月7日待确认批次文件。
	接收并处理三代TA生成的11月7日账户资料通知、非居民涉税信息和反洗钱信息文件。

	10:30前（提前确认批次）
	三代TA系统接收管理人11月8日提前确认批次文件。
	
	涉及提前确认的管理人上传11月8日提前确认批次文件。
	

	11:00前（提前回报批次）
	三代TA系统向提前确认的管理人下发回报批次文件，向销售机构下发提前回报批次文件。
	开通接收提前回报功能的销售机构接收并处理三代TA系统生成的11月8日提前回报批次文件。
	提前确认的管理人接收并处理11月8日回报批次文件。
	

	11:30前（普通确认批次）
	三代TA系统接收管理人11月8日确认批次文件。
	
	非提前确认的管理人发送11月8日确认批次文件。
	

	13:00前（普通回报批次）
	三代TA系统向管理人下发回报批次文件，向销售机构下发回报批次文件。
	接收并处理三代TA系统生成的11月8日回报批次文件。
	接收并处理11月8日回报批次文件。
	接收并处理11月8日回报批次文件。

	13:30前（T日过户、基金通平台申请批次）
	三代TA系统接收并处理T日过户申请、基金通平台交易申请批次文件。
	上传“T日过户”申请批次文件。
	
	

	14:00前（T日过户、基金通平台回报批次）
	下发三代TA系统生成的T日过户、基金通平台相关回报批次文件。
	接收并处理三代TA系统生成的T日过户、基金通平台回报批次文件。
	接收并处理三代TA系统生成的T日过户、基金通平台回报批次文件。
	

	15:00前
	
	反馈问题并提交测试报告。
	反馈问题并提交测试报告。
	反馈问题并提交测试报告。


四、测试相关接口
本次测试模拟TA系统2025年11月7日及11月8日需与各参测机构之间需要交互的接口文件，详细接口文件如下所示（各参测机构只需模拟自己生产系统实际相关的全部接口文件，并不要求模拟下表所列全部接口文件）:

（一）TA接收销售机构文件

注：本次测试将使用生产系统11月7日申请文件，销售机构无需重复传输，仅需上传11月8日相关文件。
	数据类型
	发送方
	文件名
	说明

	索引文件
	销售机构
	OFI_xxx_??_20251107.TXT
	

	帐户申请
	销售机构
	OFD_xxx_??_20251107_01.TXT
	

	交易申请
	销售机构
	OFD_xxx_??_20251107_03.TXT
	

	其它类申请
	销售机构
	OFD_xxx_??_20251107_23.TXT
	

	业务申请汇总
	销售机构
	OFD_xxx_??_20251107_13.TXT
	

	涉税申请
	销售机构
	OFD_xxx_??_20251107_R1.TXT
	

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFT_xxx_??_20251108.TXT
	销售机构T日过户业务申报批次

	交易申请
	销售机构
	OFD_xxx_??_20251108_33.TXT
	

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFX_xxx_??_20251107.TXT
	

	个人反洗钱信息
	销售机构
	OFD_xxx_??_20251107_X1.TXT
	

	机构反洗钱信息
	销售机构
	OFD_xxx_??_20251107_X3.TXT
	


其中“??”为TA代码（98或99），“xxx”为销售机构代码。

（二）TA发送销售机构文件

	数据类型
	接收方
	文件名
	说明

	索引文件
	销售机构
	OFJ_??_xxx_20251108.TXT
	07/08/21文件的索引文件

	基金行情
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_07.TXT
	

	公告
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_08.TXT
	

	参与人及结算席位文件
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_21.TXT
	

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFS_??_xxx_20251107.TXT
	11文件的索引文件

	业务申请汇总
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251107_11.TXT
	

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFI_??_xxx_20251108.TXT
	02/04/05/06/09/12/24/26

文件的索引文件

	帐户回报
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_02.TXT
	

	涉税回报
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_R2.TXT
	

	交易回报
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_04.TXT
	

	份额对帐
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_05.TXT
	

	基金分红
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_06.TXT
	

	红利汇总
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_09.TXT
	

	业务确认汇总
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_12.TXT
	

	其它类确认
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_24.TXT
	

	理财产品份额明细文件
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_26.TXT
	

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFX_??_xxx_20251108.TXT
	

	个人反洗钱信息确认
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_X2.TXT
	

	机构反洗钱信息确认
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_X4.TXT
	

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFT_??_xxx_20251108.TXT
	

	基金通回报
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_J4.TXT
	结构同04文件

	基金通份额对账
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_J5.TXT
	结构同05文件

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFQ_??_xxx_20251108.TXT
	

	基金通清算
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_J8.TXT
	

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFE_??_xxx_20251108.TXT
	

	基金通份额数量
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_J1.TXT
	结构同05文件

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFK_??_xxx_20251108.TXT
	25/10资金类文件的索引文件

	资金清算文件
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_25.TXT
	

	日交割汇总
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_10.TXT
	

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFC_??_xxx _20251108.TXT
	C1/C2/C3/C4/C5/C6

文件的索引文件

	基金基础参数
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_C1.TXT
	

	基金代理关系
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_C2.TXT
	

	基金转换关系
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_C3.TXT
	

	基金分红方案
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_C4.TXT
	

	基金费率
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_C5.TXT
	

	理财产品可赎回日期文件
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_C6.TXT
	

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFF_??_xxx _20251108.TXT
	提前回报04文件的索引文件

	交易回报
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_04.TXT
	

	
	
	
	

	索引文件
	销售机构
	OFB_??_xxx_20251108.TXT
	T日过户业务回报的索引文件

	交易回报
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_34.TXT
	

	份额对帐
	销售机构
	OFD_??_xxx_20251108_35.TXT
	


其中“??”为TA代码（98或99），“xxx”为销售机构代码。
（三）TA系统接收管理人文件

注：本次测试将使用生产系统11月7日已上传的行情文件，管理人无需重复传输，仅需上传11月8日相关文件。

	数据类型
	发送方
	文件名
	说明

	基金信息
	管理人
	OFD_gg_??_20251107_67.TXT
	

	公告
	管理人
	OFD_gg_??_20251107_68.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFJ_gg_??_20251107.TXT
	

	
	
	
	

	批量强增强减申请
	管理人
	OFD_gg_??_20251108_83.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFT_gg_??_20251108.TXT
	

	
	
	
	

	交易明细确认
	管理人
	OFD_gg_??_20251108_63.TXT
	

	基金分红
	管理人
	OFD_gg_??_20251108_66.TXT
	

	资金确认
	管理人
	OFD_gg_??_20251108_69.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFI_gg_??_20251108.TXT
	

	
	
	
	

	基金信息
	管理人
	OFD_gg_??_20251108_67.TXT
	

	公告
	管理人
	OFD_gg_??_20251108_68.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFJ_gg_??_20251108.TXT
	


其中“??”为TA代码（98或99），“gg”为管理人代码。
（四）TA系统发送管理人文件

	数据类型
	接收方
	文件名
	说明

	交易申请汇总
	管理人
	OFD_??_gg_20251107_71.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFY_??_gg_20251107.TXT
	

	
	
	
	

	账户资料通知
	管理人
	OFD_??_gg_20251107_52.TXT
	

	非居民涉税信息
	管理人
	OFD_??_gg_20251107_R1.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFZ_??_gg_20251107.TXT
	

	
	
	
	

	交易待确认
	管理人
	OFD_??_gg_20251107_53.TXT
	

	资金待确认
	管理人
	OFD_??_gg_20251107_59.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFI_??_gg_20251107.TXT
	

	
	
	
	

	交易回报
	管理人
	OFD_??_gg_20251108_54.TXT
	

	基金分红
	管理人
	OFD_??_gg_20251108_56.TXT
	

	份额对帐
	管理人
	OFD_??_gg_20251108_55.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFH_??_gg_20251108.TXT
	

	
	
	
	

	批量强增强减确认
	管理人
	OFD_??_gg_20251108_73.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFT_??_gg _20251108.TXT
	

	
	
	
	

	T日过户交易回报
	管理人
	OFD_??_gg_20251108_74.TXT
	

	T日过户份额对帐
	管理人
	OFD_??_gg_20251108_75.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFF_??_gg_20251108.TXT
	

	
	
	
	

	资金清算文件
	管理人
	OFD_??_gg_20251108_58.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFQ_??_gg _20251108.TXT
	

	
	
	
	

	个人反洗钱信息
	管理人
	OFD_??_gg_20251107_X1.TXT
	

	机构反洗钱信息
	管理人
	OFD_??_gg_20251107_X3.TXT
	

	索引文件
	管理人
	OFX_??_gg _20251107.TXT
	

	
	
	
	

	基金通回报
	管理人
	OFD_??_gg_20251108_J4.TXT
	结构同54文件

	基金通份额对账
	管理人
	OFD_??_gg_20251108_J5.TXT
	结构同55文件

	索引文件
	管理人
	OFE_??_gg _20251108.TXT
	


其中“??”为TA代码（98或99），“gg”为管理人代码。
（五）TA系统发送总代理人文件

	数据类型
	接收方
	文件名
	说明

	账户资料通知
	总代理人
	OFD_97_gg_20251107_52.TXT
	

	非居民涉税信息
	总代理人
	OFD_97_gg_20251107_R1.TXT
	

	索引文件
	总代理人
	OFZ_97_gg_20251107.TXT
	

	
	
	
	

	交易回报
	总代理人
	OFD_97_gg_20251108_54.TXT
	

	基金分红
	总代理人
	OFD_97_gg_20251108_56.TXT
	

	份额对帐
	总代理人
	OFD_97_gg_20251108_55.TXT
	

	索引文件
	总代理人
	OFH_97_gg_20251108.TXT
	

	
	
	
	

	资金清算文件
	总代理人
	OFD_97_gg_20251108_58.TXT
	

	索引文件
	总代理人
	OFQ_97_gg _20251108.TXT
	

	
	
	
	

	个人反洗钱信息
	总代理人
	OFD_97_gg_20251107_X1.TXT
	

	机构反洗钱信息
	总代理人
	OFD_97_gg_20251107_X3.TXT
	

	索引文件
	总代理人
	OFX_97_gg _20251107.TXT
	


其中“gg”为总代理人代码。
五、测试系统接入

请参测机构于测试期间加入QQ群（953281065、2164012306），并将机构名称及机构代码报给中国结算测试人员。中国结算交互数据将通过全网测试环境开放式基金通讯小站发送，IP地址为：172.200.1.39/172.200.1.40（场内通讯事宜请遵循场内安排）。如有问题请在QQ群中询问深证通测试人员。

六、注意事项及测试要求

（一）参测机构应特别留意接收处理测试接口文件，若发现问题请第一时间反馈。
（二）参测机构应安排专人负责测试工作，并做好测试记录。测试完成后填写通关测试反馈表（可加盖业务章），并发送至ctp@chinaclear.com.cn邮箱。

（三）本次测试的数据及接口文件日期均模拟生产情形，测试前请各参测机构做好主备机切换或数据备份。测试期间，中国结算TA系统生成的所有测试数据将通过全网测试环境开放式基金通讯软件发送，参测机构请勿将测试数据接入生产系统，请勿通过全网测试环境开放式基金通讯小站发送生产数据。测试完成后，参测机构应做好生产系统恢复工作，确保生产正常运行。

七、联系方式

	单位
	电话
	备注

	中国结算总部
	010-50938520、010-50938502
	测试咨询


附件2-1
中国结算新一代TA系统销售机构

通关测试反馈表

	机构名称（全称）:
	日期：

	联系人
	姓名：
	电话：

	
	手机：
	邮箱：

	测试业务
	1、账户类业务

001 开户申请□   002销户申请□    003 账户信息更改□
008 增加交易账户□ 009撤销交易账户□ 058 变更交易账户□
非居民涉税信息业务□ 反洗钱信息业务□
2、交易类业务

020 认购申请□   022 申购申请□   039 定时定额申购申请□
024/063 赎回申请□   025 预约赎回申请□ 026 系统内转托管□
029 分红方式申请□ 036 基金转换申请□ 053 预约撤单申请□
059/060/061 定时定额协议类□  026 跨系统转托管 □ 022/024/033 T日过户份额转让□  026 做市份额转入转出 □ 

S33 做市份额转让 □  057/130 基金成立 □ 098利添利业务 □
091/092/093/094 ETF申购赎回 □
3、TA发起业务

127 系统内转托管转入□   130 认购结果通知□   

131 基金份额冻结□ 132 基金份额解冻□   133 非交易过户□  142 强制赎回□ 143 基金分红□  144 强行调增□  

145 强行调减□ 149 募集失败□   127 跨系统转托管转入□  



	测试问题记录
	（如无异常可不填写本栏）

	测试是否通过
	(是    (否

	测试数据是否影响生产
	(是    (否


注意事项：

1.各参测单位在测试过程中出现的任何问题，请及时联系中国结算联系人进行解决处理，以确保测试正常进行，联系电话010-50938520、010-50938502；
2.参测机构需要在测试当日15:00之前报送测试反馈（发送至ctp@chinaclear.com.cn），以详细记录测试中发现的问题。

附件2-2
中国结算新一代TA系统管理人

通关测试反馈表

	机构名称（全称）:
	日期：

	联系人
	姓名：
	电话：

	
	手机：
	邮箱：

	测试业务
	1、账户类业务

001 开户申请□   002销户申请□    003 账户信息更改□
008 增加交易账户□ 009撤销交易账户□ 058 变更交易账户□
非居民涉税信息业务□ 反洗钱信息业务□
2、交易类业务

020 认购申请□   022 申购申请□   039 定时定额申购申请□
024 赎回申请□   025 预约赎回申请□   026 系统内转托管□
029 分红方式申请□ 036 基金转换申请□ 053 预约撤单申请□
059/060/061 定时定额协议类□  026 跨系统转托管 □ 022/024/033 T日过户份额转让□  026 做市份额转入转出 □ 

S33 做市份额转让 □ 057/130 基金成立 □ 098利添利业务 □
091/092/093/094 ETF申购赎回 □
3、TA发起业务

127 系统内转托管转入□   130 认购结果通知□   

131 基金份额冻结□ 132 基金份额解冻□   133 非交易过户□  142 强制赎回□ 143 基金分红□  144 强行调增□  

145 强行调减□ 149 募集失败□   127 跨系统转托管转入□  



	测试问题记录
	（如无异常可不填写本栏）

	测试是否通过
	(是    (否

	测试数据是否影响生产
	(是    (否


注意事项：

1.各参测单位在测试过程中出现的任何问题，请及时联系中国结算联系人进行解决处理，以确保测试正常进行，联系电话010-50938520、010-50938502；
2.参测机构需要在测试当日15:00之前报送测试反馈（发送至ctp@chinaclear.com.cn），以详细记录测试中发现的问题。

附件2-3
中国结算新一代TA系统香港互认基金总代理人通关测试反馈表

	机构名称（全称）:
	日期：

	联系人
	姓名：
	电话：

	
	手机：
	邮箱：

	测试业务
	1、账户类业务

101 开户申请□   102销户申请□    103 账户信息更改□
108 增加交易账户□ 109撤销交易账户□ 158 变更交易账户□
非居民涉税信息业务□ 反洗钱信息业务□
2、交易类业务

122 申购申请□   139 定时定额申购申请□  124 赎回申请□    136 基金转换申请□ 

3、TA发起业务

131 基金份额冻结□ 132 基金份额解冻□  133 非交易过户□143 基金分红□   



	测试问题记录
	（如无异常可不填写本栏）

	测试是否通过
	(是    (否

	测试数据是否影响生产
	(是    (否


注意事项：

1.测试过程中如出现任何问题，请及时联系中国结算联系人进行处理，以确保测试正常进行，联系电话010-50938520、010-50938502；
2.参测机构应当详细记录测试中发现的问题，并于测试当日15:00之前将测试反馈表发送至我司相关联系人，邮箱：ctp@chinaclear.com.cn。



